SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA 2022

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

| Núm. | Asunto | Responsable | Seguimiento | Acuerdo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Proyecto de mejora PMGA/PM09-2018.- Establecer control en la gestión de documentos a través de oficialía de partes de la Secretaría de Administración y Finanzas. | Dr. Walfred José Gómez Vilchis | Se corrigieron errores de notificación, envío y orden de aparición de los registros. |  |
| 2 | Proyecto de mejora PMGA/PM02-2019.- Revisión y sistematización del formato “Solicitud de Adquisiciones”. | L.C. Martha Maldonado Vilchis | Los usuarios se encuentran evaluando la aplicación. A la espera de comentarios. |  |
| 3 | Proyecto de mejora PMGA/PM03-2019.- Establecer control sistematizado para el registro y atención de solicitudes de servicio recibidos en los Departamentos de Control Vehicular, Bienes Muebles y Mantenimiento y Servicios, mediante su inclusión en el sistema e-Service Ticket. | L.C. Martha Maldonado Vilchis | Se avanza en la construcción de los módulos de Control Vehicular. En proceso de ejecutar correcciones y elaborando resguardo de bienes muebles. |  |
| 4 | Proyecto de mejora PMGA/PM06-2019.- Establecer control sistematizado para el registro y atención de requerimientos turnados por la Coordinación Administrativa de la Junta de Coordinación Política. | Mtro. Juan José Domínguez Orozco | Se corrigieron errores de notificación, envío y orden de aparición de los registros. |  |
| 5 | Proyecto de mejora PMGA/PM08-2019.- Falta de sistema automatizado para la integración y seguimiento de los instrumentos de planeación. | Mtro. Juan José Domínguez Orozco |  |  |
| 6 | Proyecto de mejora PMGA/PM09-2019.- Establecer control para la emisión de cartas de no adeudo a servidores públicos que se retiren del cargo. | Mtra. Silvia Concepción Sepúlveda Venegas |  |  |
| 7 | Proyecto de mejora PMGA/PM01-2022.- Reingeniería al portal del Poder Legislativo del Estado de México. | Mtro. Juan José Domínguez Orozco | Se sigue con la administración de los portales de LegisltivoEdomex y de la Secretaría de Asuntos Parlamentarios (SAP). Continua el proceso de actualización de la información de SAP. Entrega de módulo de gestión de comisiones previsto para esta semana. |  |

19 de septiembre de 2022

Proyectos adicionales

Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales

La presidencia de Legislatura remitió a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México y del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México. Con fecha 08 de septiembre del año en curso la LXI legislatura del Estado de México aprobó la integración de la iniciativa que propone esencialmente incorporar las adecuaciones necesarias para implementar el uso de la firma digital para las Diputadas y Diputados y con ello agilizar el proceso legislativo y los actos administrativos.

La tarea estará en manos de la Secretaría de Administración y Finanzas quien realizará el registro y certificación de la Firma Electrónica generando un expediente Digital que contendrá:

- Nombre de la persona autorizada;

- Fecha de registro;

- Documento que acredite la identidad de la persona autorizada;

- Firma autógrafa para su digitalización;

- Correo electrónico institucional;

- Validación de la Junta de Coordinación Política.

Por lo anterior se iniciaron los trabajos para establecer mecanismos de registro y validación de las firmas digitales de los legisladores. Noventa días hábiles después de su entrada en vigor, la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, proveerá lo necesario para el cumplimiento del presente Decreto.

Comisión Legislativa de Límites Territoriales del Estado de México y sus Municipios

En sesión de la Comisión Legislativa de Límites Territoriales del Estado de México y sus Municipios se aprobó que en beneficio de los Ayuntamientos interesados e involucrados en procesos limítrofes, incoado con mayor frecuencia ante este órgano de la Legislatura Local, es necesario legislar, con el propósito de optimizar su tramitación, iniciando por la regulación de un sistema y medio de información, comunicación, recepción y registro entre la Comisión Legislativa y los sujetos procesales involucrados e intervinientes en el procedimiento de solución, que permita la realización de las notificaciones por vía electrónica, permitiendo generar certeza jurídica y a su vez mayor fluidez, acompañadas del suficiente rigor técnico y procedimental que permitirán agilizar al máximo los tiempos de notificación, disminuyendo los recursos materiales, económicos y humanos que se han venido utilizando generalmente para poder realizar notificaciones de carácter personal. Además, el uso de esta clase de tecnología de información y comunicación permitirá una mayor difusión y alcance de la agenda legislativa, pues se encontrará sujeta a un software de reproducción y utilización simples.

Además, este Acuerdo, también tiene como objetivo implementar un micrositio web cuya dirección electrónica se desprenda de la página principal de la Legislatura del Estado de México, donde este micrositio web se basará en proporcionar información que sea de interés de la ciudadanía mexiquense.  El documento se someterá a aprobación de la JUCOPO para definir el alcance legar de la plataforma.